附件1

重点信息化系统建设工程排队图

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日 期  名 称 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 煤矿风险监测预警系统 | 精准人员定位系统数据采集规范修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 精准人员定位系统数据上传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水文地质监测系统、矿震与地应力监测系统、矿用设备监察管理系统上传接口开发及数据上传国家局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 矿用设备监察管理系统固定资产增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 矿用设备监察管理系统档案归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 煤矿事故风险鉴定中心实验室 | 招标方案编制与备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 招标公告编写与招投标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 监理方、承建方、山能集团合同编制与签订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 项目建设制度、安装场地落实，项目启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备进货、三方验收与安装调试，隐蔽工程现场监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备调试效果检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程款支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 监察执法一体化平台 | 功能整合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 数据整合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 功能优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 国家局数据落地 | 研究数据结构，做好数据落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |